****

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่**

**รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ จำนวน 29,000,000.- บาท โดยมีงบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,862,171.54.- บาท งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ 1,777,300.- บาท

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ** | **วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง** | **คู่สัญญา** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณที่ประหยัดได้** | **ดำเนินงานเสร็จสิ้น (ร้อยละ)** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายห้วยไม้ยาง บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 394,000.- | เฉพาะเจาะจง | หจก.  แสนทองมนตรี | 393,500.- | 500.- | 100 | ข้อ  บัญญัติ  ปี 2564 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนสายดอยยาว-กองกลาง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม (2 ช่วง) 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 187,000.- | เฉพาะเจาะจง | หจก.  แสนทองมนตรี | 186,000.- | 1,000.- | 100 | ข้อ  บัญญัติ ปี 2564 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านห่าง บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม (2 ช่วง) 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 353,000.- | เฉพาะเจาะจง | ร้านวิรุฬการค้า | 352,000.- | 1,000.- | 100 | ข้อ  บัญญัติ ปี 2564 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 79,000.- | เฉพาะเจาะจง | ร้านวิรุฬการค้า | 78,500.- | 500.- | 100 | ข้อ  บัญญัติ ปี 2564 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรทางเข้าอ่างเก็บน้ำสายห้วยป่ากล้วย บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 156,000.- | เฉพาะเจาะจง | หจก.  แสนทองมนตรี | 155,000 | 1,000.- | 100 | ข้อ  บัญญัติ ปี 2564 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนรอบหมู่บ้าน บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 บริเวณหย่อมบ้านตะวันตก บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 2 ช่วง 176 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 441,000.- | เฉพาะเจาะจง | หจก.กิจไตรรัตน์เจริญไพศาล | 439,500.- | 1,500.- | 100 | ข้อ  บัญญัติ  ปี 2564 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรอบหมู่บ้าน บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 บริเวณหย่อมบ้านตะวันตก บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ยาวรวม 2 ช่วง 176 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 | 200,000.- | เฉพาะเจาะจง | หจก.กิจไตรรัตน์เจริญไพศาล | 199,000.- | 1,000.- | 100 | ข้อ  บัญญัติ  ปี 2564 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายทุ่งหลวง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 125,000.- | เฉพาะเจาะจง | หจก.กิจไตรรัตน์เจริญไพศาล | 124,000.- | 1,000.- | 100 | ข้อ  บัญญัติ  ปี 2564 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางห้วยปางตอง บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 283,000.- | เฉพาะเจาะจง | หจก.  แสนทองมนตรี | 282,000.- | 1,000.- | 100 | ข้อ  บัญญัติ  ปี 2564 |
| 10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทาง คสล. ถนนสายบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ขนาดปากรางกว้าง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาวรวม 85.00 เมตร แบบมีฝาปิดคอนกรีต | 208,000.- | เฉพาะเจาะจง | ร้านสอง ส.รวมโชค | 206,100.- | 1,900.- | 100 | ข้อ  บัญญัติ  ปี 2564 |
| 11 | โครงการก่อสร้างประตู และรั้ว คสล. โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างประตู คสล.พร้อมประตูเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 1.50 เมตร ยาวรวม 30 เมตร และก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารเรียนอนุบาล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร | 136,000.- | เฉพาะเจาะจง | หจก.กิจไตรรัตน์เจริญไพศาล | 135,500.- | 500.- | 100 | ข้อ  บัญญัติ  ปี 2564 |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านปางเติม (ทุ่งโป่ง) หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่หูช้างไม่น้อยกว่า 112.80 ตรม. พร้อมทั้งขยายไหล่ทางคสล. จำนวน 2 ช่วง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม (2 ช่วง) 208 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 300,172.33 | เฉพาะเจาะจง | บริษัทกิจไตรรัตน์ คอนสตรั๊คชั่น | 298,857.54 | 1,314.79 | 100 | ข้อ  บัญญัติ  ปี 2564 |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหย่อมบ้านทุ่งโป่ง บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2 ช่วง 310 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550 ตรม. | 924,000.- | e-bidding | หจก.แสนทองมนตรี | 664,950.- | 259,050.- | 100 | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 14 | โครงการถนน คสล.ถนนสายทางบ้านห่าง บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 2 ช่วง 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675 ตรม. | 853,300.- | e-bidding | หจก.กิจไตรรัตน์เจริญไพศาล | 630,000.- | 223,300.- | 100 | อุดหนุนเฉพาะกิจ |

**รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **แหล่งที่มาของวงเงินงบประมาณ** | **จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ** | **จำนวนเงินที่อนุมัติ** | **จำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างได้** | **จำนวนเงินที่เบิกจ่ายเงิน** | **งบประมาณที่สามารถประหยัดได้** |
| 1. | ข้อบัญญัติ | 12 โครงการ | 2,862,171.54.- | 12 โครงการ | 2,849,957.54 | 12,214.00 |
| 2. | อุดหนุนเฉพาะกิจ | 2 โครงการ | 1,777,300.- | 2 โครงการ | 1,294,950.00 | 482,350.00 |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **14 โครงการ** | **4,639,471.54** | **14 โครงการ** | **4,144,907.54** | **494,564.00** |

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้รับอนุมัติโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,862,171.54 บาท และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จำนวน 12 โครงการ วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณ 2,849,957.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.57 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน 12,214.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.43

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,777,300.-บาท วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณ 1,294,950.- บาท คิดเป็นร้อยละ 72.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน 482,350.- บาท คิดเป็นร้อยละ 27.14

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564

**ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด**

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

4. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำเอกสาร ตลอดถึงการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบ e-GP ระบบ e-Laas และ ระบบ e-Plan เป็นต้น

**ข้อเสนอแนะ**

1. ควรมีการวางแผนและจัดระบบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดีและรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเร่งด่วน ในการปฏิบัติงาน

2. เพิ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน

3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการรองรับการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ e-GP ระบบ e-Laas ระบบ e-Plan ให้มีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

**การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณจัดสรร | | วงเงินทำสัญญา | | ผลต่างงบประมาณกับ  วงเงินทำสัญญา | | อัตราร้อยละ  ของการประหยัด  งบประมาณ | |
| อุดหนุน  เฉพาะกิจ | ข้อบัญญัติ | อุดหนุน  เฉพาะกิจ | ข้อบัญญัติ | อุดหนุน  เฉพาะกิจ | ข้อบัญญัติ | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ข้อ  บัญญัติ |
| 1,777,300.00 | 2,862,171.54 | 1,294,950.00 | 2,849,957.54 | 482,350.00 | 12,214.00 | 27.14 | 0.43 |

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้รับอนุมัติโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น จำนวน 12 โครงการ วงเงินงบประมาณอนุมัติทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,862,171.54 บาท และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จำนวน 12 โครงการ วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณ 2,849,957.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.57 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน 12,214.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,777,300.00 บาท และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จำนวน 2 โครงการ วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณ 1,262,171.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.02 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน 482,350.- บาท คิดเป็นร้อยละ 27.14 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

กองคลัง

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

ธันวาคม 2564